Модел Уговора о извођењу радова

на ревитализацији Централног врњачког парка у Врњачкој Бањи

**1.Општинске управе општине Врњачка Бања**,Крушевачка бр.17,Врњачка Бања, ПИБ 100917981, Матични број: 07175981, коју заступа Начелник Општинске управе општине Врњачка Бања, Славиша Пауновић (у даљем тексту: Наручилац) и

*2...............................................................................................са седиштем у............................................,улица ,ПИБ:..........................Матични број:........................................Број рачуна:............................................Назив банке,кога заступа.................................................................(у даљем тексту:Извођач ),*

*У заједничкој понуди- ...........................................................................................са седиштем у............................................,улица, ПИБ:..........................Матични број:......................................(остали понуђачи из групе понуђача)подизвођачи...........................................................................................са седиштем у...............................................,улица……………………………………………………., ПИБ:..........................Матични број:.......................................(назив подизвођача),*

Опште одредбе:

Уговорне стране претходно сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 52., члана 88. и члана 93. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19– у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке за јавну набавку садног материјала на име реализације Пројекта „Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање“, фаза 1- Централни део Парка „Купатило“ у Врњачкој Бањи, ЈН 11/2021;

-је Извођач доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписује понуђач), и која чини саставни део уговора;

- да је Наручилац, у складу са чланом 146. став 1. Закона, на основу Понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, изабрао Извођача радова на име реализације Пројекта Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање“, фаза 1- Централни део Парка „Купатило“ у Врњачкој Бањи.

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је Извођачдо дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се реализовати пројекта радови изводити, као што су локација, приступ, услови заштићеног подручја, и да је прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

# Предмет уговора

**Члан1.**

Предмет овог уговора су радови на пејзажном и хортикултуралном уређењу у Централном врњачком пакру, набавка и испорука садног биљног материјала, припремни земљани радови и радови на пејзажном уређењу - садња биљног материјала, у складу са конкурсном документацијом и изабраном понудом понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.године (број уписује понуђач), а све у складу са Идејним пројектом „Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање“ фаза 1, Централни део парка „Купатило“ у Врњачкој Бањи.

**Уговорена цена**

**Члан 2.**

Укупна уговорена вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови неопходни за набавку, испоруку и садњу биљног материјала и сви зависни трошкови обухваћени идејним пројектом ревилитализације.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

# Услови и начин плаћања

**Члан3.**

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

-Авансно, у висини до70 % од укупне уговорене цене без ПДВ-а након закључења уговора, уз достављање авансног рачуна у висини траженог аванса и средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања – менице са меничним овлаћењем и пратећом документацијом.

Остатак у износу до 30% од укупно уговорене цене, по завршетку предметног посла, а након записнички констатоване примопредаје. Исплата преосталог износа ће се исплатитити у року до 45 дана од дана записнички констатоване примопредаје и предаје наручиоцу комплетне документације о завршетку предметног посла.

# Рок, место и начин извршења уговора

**Члан4.**

Извођач се обавезује да предмет набавке изведе у року до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао ***(попуњава понуђач).***

Извођач се обавезуједа предметне радове на ревитализацији Централног врњачког парка изврши стручно, квалитетно и према важећим стандардима за ту врсту посла.

Место извршења радова се налази на територији општине Врњачка Бања у Централном врњачком парку, К.О. Врњачка Бања на кп бр. 696/1 и 697 са јужне стране термоминералног купатила.

**Члан5.**

Приликом испоруке садног биљног материјала Извођач је у обавези да достави копију фотосанитарног сертификата, као и отпремнице са комлетно траженим сортиментом, односно уколико се саднице увозе, копију фотосанитарног сертификата и копију увозничке отпремнице, са комлпетно траженим сортиментом – у случају да је произвођач уједно и увозник, односно фотокопију сертификата и копију увозничке отпремнице са комплетно траженим сортиментом,

**Обавезе Извођача радова**

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:

- садни биљни материјал испоручи у уговореномквалитету, изврши садњу у складусаусловима заштићеног подручја датим од стране надлежног органа,

- радове изврши у складу са датом понудом и у уговореном року;

- уговорене радове изврши, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима;

- да предузме све прописане мере за сигурност радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења услуга све до позитивно обављеног пријема;

- да омогући вршење стручног надзора Наручиоца

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши замену садног материјала, убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење услуга;

-надокнади или отклони евентуално проузроковану штету;

- по завршетку предметних радова уклони сав свој отпад и приступи записничкој примопредаји.

**Обавезе Наручиоца**

Члан7.

Наручилац се обавезује да:

- именује вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова;

- уведе Извођача радова у посао.

- учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова.

**Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа**

Члан 8.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

**Финансијско обезбеђење**

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу меницу за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која je безусловна и платива на први позив. Меница са маничним овлашћењем за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова.

Извођач радова се обавезује да одмах по закључењу Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу бланко соло меницу на име доброг извршења посла, безусловну и плативу на први позив, у износу од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице, за број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

**Повећање обима набавке**

Члан 10.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и врши набавка, испорука и садњу саница које су предмет уговора односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Повећање обуима набавке може да се врши под условима из члана 160. ЗЈН.

**Примопредаја изведених радова и коначан обрачу**

Члан 11.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова**.**

**Комисија с**ачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу сву пратећу документацију која се односи на предмет набавке.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

**Раскид Уговора**

Члан 12.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

**Сходна примена других прописа**

Члан 13.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

**Решавање спорова**

Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

**Број примерака уговора**

Члан 15.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнакихпримерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

Општина Врњачка Бања Извођач радова

Славиша Пауновић \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_