Предмет набавке је израда Плана детаљне регулације „ Гондола“ заједно са елаборатом о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Спецификација услуге:

1. Израда и предаја Елабората за Рани јавни увид ( графички и текстуални део), у складу са Законом и подзаконским актима,

2. Израда и предаја Нацрта плана за Јавни увид у складу са Законом и подзаконским актима,

3. Израда елаборатa о стратешкој процени утицаја на животну средину

4. Предаја Плана за усвајање

Рок за извршење услуге:

Рок пружања услуге износи максимално 90 дана од дана достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Роком за израду није обухваћено време потребно за: прикупљање података за израду плана (услови надлежних институција и предузећа, постојећа документација од значаја за израду плана, катастарске подлоге), период обављања Раног Јавног увида, као ни период обављања Јавног увида и стручне контроле истог.

Oквирном границом Плана детаљне регулације обухваћене su следеће катастарске парцеле „1168/1, 1169/6, 1169/5, 1169/4, 1169/2, 1165, 1541, 1166/2, 1543, 1542/3, 1544, 1545, 1546, 1547/2, 1549, 1559,1553, 1552/2, 1555/1, 1555/2,2179, 1162, 1161, 1163, 1167/2, 1158/7, 1542/6, 1166/1, 1548/1, 1552/1, 1554, 1556, 1557/1, 1557/2 КО Врњачка Бања, 157 , 644, 645/1, 646/1,646/2, 646/3, 652/1, 655/1, 659, 666, 665/1, 665/2, 670/1, 670/3, 695, 692, 693, 694, 686, 685, 683, 681/1,709, 713, 966/3, 967/2, 967/3, 967/1, 963, 986, 961, 960, 959/1, 952/1, 951, 946, 947, 937/2, 990, 1003/3, 1003/1, 1026/1, 1021/1, 1025/1, 1021/4, 1045, 1046/1, 1054/1, 1073, 1168, 75/6, 75/2, 75/1, 645/2, 657/1, 667/1, 671/2, 671/1, 701/1, 684, 705/1, 710, 714, 966/4, 967/4, 962, 953, 952/2, 949, 948, 1021/28, 1019 КО Липова, 5007, 4930, 4929, 4931/1, 4940, 4932, 4934/1 КО Ново Село и 547/1 КО Гоч“,

Коначна граница плана детаљне регулације биће утврђена Нацртом плана.

Напомена: Наручилац је у поступку јавне набавке закључио уговор о набавци услуге израде Идејног решења за изградњу Гондоле „ Врњачка Бања – Гоч“.

У односу на уговорену динамику, а до окончања поступка ове јавне набавке, биће израђено Идејно решење за Гондолу и исто ће бити достављено обрађивачу плана.